Управление проектами (МДК.03.02)

Практическая работа 7

Защита проекта

Продолжительность: 90 минут

ФИО студента: ______________________________________

Группа: ______________________  Дата: _______________

Проект: ____________________________________________

Цель работы

Собрать и проверить проектный документ так, чтобы его мог понять новый участник команды и комиссия. Все решения должны опираться на числа и проверяемые факты.

1. Состав пакета

| Документ | Есть | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Устав проекта |  |  |
| Реестр стейкхолдеров |  |  |
| WBS и словарь работ |  |  |
| Диаграмма Ганта |  |  |
| Бюджет и резервы |  |  |
| Реестр рисков |  |  |
| План качества |  |  |
| План коммуникаций |  |  |
| Scrum-доска и сгорание |  |  |
| Итоговый отчёт |  |  |

2. План и факт

| Показатель | План | Факт | Отклонение | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок, дней |  |  |  |  |
| Бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Число функций |  |  |  |  |
| Дефекты на приёмке |  |  |  |  |
| Риски реализовались |  |  |  |  |

3. Ключевые решения

| Решение | Варианты | Что выбрали | Цена выбора |
| --- | --- | --- | --- |

4. Извлечённые уроки

| Что сработало | Что мешало | Что изменим |
| --- | --- | --- |

5. Структура выступления

1. Задача и заказчик. 2. Цель и границы. 3. План и бюджет. 4. Риски и меры. 5. Демонстрация результата. 6. План и факт. 7. Уроки и следующий шаг.

6. Вопросы комиссии

| Вопрос | Короткий ответ | Доказательство |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

1. Почему отклонение по бюджету без отклонения по срокам всё равно опасно?

2. Какое решение вы бы приняли иначе и что это изменило бы?

3. Как вы докажете, что результат готов, а не просто работает?

4. Какой риск вы недооценили и почему?

5. Что из проекта можно перенести в следующий проект?

Критерии оценки

| Балл | Что должно быть сделано |
| --- | --- |
| 5 | Пакет полный, план и факт с числами и причинами, решения с ценой выбора, уроки конкретные, ответы опираются на документы. |
| 4 | Пакет полный, отклонения названы, уроки общие, ответы в целом точные. |
| 3 | Пакет неполный, отклонения без причин, выступление читает слайды. |

Вывод

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________