Управление проектами (МДК.03.02)

Практическая работа 5

План качества и план коммуникаций

Продолжительность: 180 минут

ФИО студента: ______________________________________

Группа: ______________________  Дата: _______________

Проект: ____________________________________________

Цель работы

Собрать и проверить проектный документ так, чтобы его мог понять новый участник команды и комиссия. Все решения должны опираться на числа и проверяемые факты.

1. Критерии качества

Критерий должен быть измеримым: число, доля, время или однозначное да или нет.

| Объект | Критерий | Метрика | Метод проверки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. План проверок

| Уровень | Что проверяем | Когда | Кто | Доказательство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования |  |  |  |  |
| Прототип |  |  |  |  |
| Код |  |  |  |  |
| Интеграция |  |  |  |  |
| Приёмка |  |  |  |  |

3. Матрица коммуникаций

| Адресат | Информация | Форма | Канал | Частота | Ответственный | Обратная связь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Встречи и эскалация

| Событие | Участники | Частота | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежедневная встреча |  |  |  |
| Демонстрация |  |  |  |
| Отчёт спонсору |  |  |  |
| Эскалация |  |  |  |

5. Проверка планов

| Проверка | Ожидание | Факт |
| --- | --- | --- |
| У каждого критерия есть метрика | да |  |
| У каждой проверки есть доказательство | да |  |
| У каждого стейкхолдера есть канал | да |  |
| Эскалация имеет срок и адресата | да |  |

Контрольные вопросы

1. Чем обеспечение качества отличается от контроля качества?

2. Почему критерий «удобный интерфейс» не годится для приёмки?

3. Зачем в матрице коммуникаций указывать обратную связь?

4. Какой отчёт нужен спонсору и почему не тот же, что команде?

5. Когда эскалация уместна, а когда разрушает команду?

Критерии оценки

| Балл | Что должно быть сделано |
| --- | --- |
| 5 | Пять измеримых критериев, пять уровней проверок, матрица на девять адресатов, эскалация со сроком, проверки заполнены. |
| 4 | Планы полные, один критерий неизмерим или пропущен канал. |
| 3 | Критерии общие, матрица коммуникаций неполная. |

Вывод

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________