Управление проектами (МДК.03.02)

Практическая работа 4

Бюджет и риски

ФИО студента: ______________________________________

Группа: ______________________  Дата: _______________

Проект: ____________________________________________

# Цель работы

Собрать и проверить проектный документ так, чтобы его мог понять новый участник команды и комиссия. Все решения должны опираться на числа и проверяемые факты.

# Ход работы

## 1. Смета проекта

| Пакет работ | Ресурс | Единица | Количество | Ставка, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел.-час |  |  |  |
|  |  | чел.-час |  |  |  |
|  |  | месяц |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

## 2. Базовый бюджет и резервы

| Статья | Сумма, руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Оплата труда |  |  |
| Оборудование и лицензии |  |  |
| Накладные расходы |  |  |
| Резерв на известные риски |  |  |
| Резерв управления |  |  |
| Базовый бюджет |  | 100 |

## 3. Реестр рисков

Вероятность и влияние оценивайте по шкале от 1 до 5. EMV считается как вероятность (0 до 1) умножить на денежное последствие.

| ID | Причина | Событие | Последствие | P | Влияние, руб. | EMV | Стратегия | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. План реагирования

| ID | Триггер | Действие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |

## 5. Проверка бюджета

| Проверка | Ожидание | Факт |
| --- | --- | --- |
| Сумма сметы равна базовому бюджету | да |  |
| Резерв на риски не меньше суммы EMV | да |  |
| У каждого риска есть владелец | да |  |
| Доля резерва управления не больше 10 процентов | да |  |

# Контрольные вопросы

1. Чем резерв на известные риски отличается от резерва управления?

2. Почему EMV не равен реальному убытку?

3. Какую стратегию выбрать, если риск вне зоны влияния команды?

4. Что происходит с бюджетом, когда риск реализовался?

5. Почему смета снизу вверх точнее процента от прошлого проекта?

# Критерии оценки

| Балл | Что должно быть сделано |
| --- | --- |
| 5 | Смета по пакетам, бюджет сходится, шесть рисков с EMV и владельцами, у трёх есть триггеры, проверки заполнены. |
| 4 | Смета и бюджет верны, реестр рисков неполный или EMV посчитан с ошибкой. |
| 3 | Бюджет собран, риски описаны без количественной оценки. |

# Вывод